IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTI 3 PROJEKTA UKV

„Kakvoća podzemnih i površinskih voda u uvjetima klimatskih promjena“

U razdoblju od 1.5.-31.7.2020. u sklopu Aktivnosti 3 projekta UKV izrađen je inicijalni pregled hidroloških, geoloških i hidrogeoloških karakteristika pilot područja. Prikupljeni su javno dostupni podaci DHMZ-a o količinama oborina na tim područjima, podaci Vodovoda Zadar, Neretvansko-pelješko-korčulansko-lastovskog vodovoda, kao i Vodoopskrbe i odvodnje Cres-Lošinj. Inicijalno su obrađeni podaci o električnoj vodljivosti, temperaturi vode, razinama podzemne vode na svim pilot područjima te dodatno o koncentracijama klorida i sulfata u podzemnoj vodi na Bokanjačkom blatu. Na osnovi tih podataka i obrada odrediti će se dubine i lokacije monitoringa podzemnih voda, odnosno lokacije postavljanja automatskih mjerača na pilot područjima.

Postignut je dogovor oko monitoringa kakvoće vode između istraživača na projektu u svrhu praćenja dinamike i određivanje hidrogeoloških značajki krških vodonosnika pokrivenih pilot područjima iz čega će se moći utvrditi koliko je svako od istraživanih područja ugroženo i osjetljivo na različite vanjske utjecaje.

Na Aktivnosti 3 u razdoblju od 1.5.-31.7.2020. sudjelovali su: GFV - Ranko Biondić, Hrvoje Meaški, Ivana Grčić, Jelena Loborec, Karlo Leskovar i Lucija Plantak, HGI - Josip Terzić, Ivana Boljat i Jasmina Lukač Reberski te GFRi - Josip Rubinić i Maja Radišić.