IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTI 3 PROJEKTA UKV (ZNS 04)

„Kakvoća podzemnih i površinskih voda u uvjetima klimatskih promjena“

U razdoblju od 1.11.2020.-31.1.2021. u sklopu Aktivnosti 3 projekta UKV pripremljena je dokumentacija za provođenje postupka javne nabave automatskih mjerača podzemnih voda i podnijet zahtjev za prenamjenom sredstava po stavkama projekta.

Temeljem dostupnih podataka pokrenuta je izrada GIS-a područja Bokanjac-Poličnik u koji će biti postavljeni svi elementi važni za projekt (crpilišta, hidrogeološka podloga, hidrološke postaje, piezometarske bušotine). U tijeku je prikupljanje podloga potrebnih za izradu karata ranjivosti vodonosnika.

Prikupljeni su podaci monitoringa vodnog poduzeća Blato d.o.o u čijoj su nadležnosti vodni objekti obuhvaćeni istraživanjem pilot područja Blatsko polje. Analizirani su fizikalno-kemijski parametri te su dobiveni rezultati analiza uspoređeni s postojećim modelom izrađenog u sklopu CC-WaterSa.

Identificirane su nove bušotine koje se planiraju uključiti u vodoopskrbnu mrežu tokom 2021. godine. Voda iz novih bušotina inicijalno je uzorkovana je od strane vodoopskrbnog poduzeća i dostavljena u laboratorij Hrvatskog geološkog instituta u kojem su određeni fizikalno-kemijski parametri. Prema analizama rezultata planirani monitoring proširiti će se na dodatne 3 bušotine u Blatskom polju.

Na Aktivnosti 3 u razdoblju od 1.11.2020.-31.1.2021. sudjelovali su: GFV - Ranko Biondić, Hrvoje Meaški, Ivana Grčić, Jelena Loborec, Karlo Leskovar i Lucija Plantak, HGI - Josip Terzić, Ivana Boljat i Jasmina Lukač Reberski te GFRi - Josip Rubinić i Maja Radišić.