IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTI 3 PROJEKTA UKV (ZNS 05)

„Kakvoća podzemnih i površinskih voda u uvjetima klimatskih promjena“

U razdoblju od 1.2.2021.-30.4.2021. u sklopu Aktivnosti 3 projekta UKV pripremljena je dokumentacija za provođenje postupka javne nabave automatskih mjerača podzemnih voda i pokrenut postupak javne nabave male vrijednosti.

Izrada GIS-a područja Bokanjac-Poličnik je u tijeku, a u GIS će biti postavljeni svi elementi važni za projekt (crpilišta, hidrogeološka podloga, hidrološke postaje, piezometarske bušotine).

U tijeku je priprema podataka za izradu karata ranjivosti vodonosnika i prikupljanje podataka o poljoprivrednoj aktivnosti na slivu.

Na Aktivnosti 3 u razdoblju od 1.2.2021.-30.4.2021. sudjelovali su: GFV - Ranko Biondić, Hrvoje Meaški, Ivana Grčić (od 1.-28.2.), Jelena Loborec, Karlo Leskovar i Lucija Plantak, HGI - Josip Terzić, Ivana Boljat i Jasmina Lukač Reberski te GFRi - Josip Rubinić i Maja Radišić.